## Slide 1
Levantamento de Portifólio SENAI
GT4 – Formação de Mão de Obra
Diagnóstico de estrutura Existente:
- NAPI
- I-Araucária
- INEP
Bechmark de Informações e cursos Disponíveis
ORGANORAMA DE TRABALHO DOS GT´S

## Slide 2
Plataforma
  Ações:
  a. Definir nome e Domínio
  b. Revisar os módulos de material e consulta
  c. Material para divulgação
  d. Cronograma
  e. Gestão e manutenção
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4
PLATAFORMA MADEIRA INTELIGENTE

## Slide 3
FASES
Especificação & Identidade
Módulos de Gestão
Módulos Funcionais

## Slide 4
ETAPAS
Especificação da plataforma
Identidade, marca e domínio
Módulo de gestão de conteúdo
Módulo de gestão de usuários
Módulo institucional
Módulo de especialistas (eng., arquiteto etc.)
Módulo empresas da cadeia produtiva
Módulo de ativos (instituições e infra tecnológica)
Módulo de cases
Módulo de normas e políticas
Módulo de métodos construtivos
Módulo de tendências e tecnologias
Módulo de Capital Humano (pesqu., I Araucária)
Módulo de artigos técnico-científicos
Módulo de eventos
Especificação & Identidade
Módulos de Gestão
Módulos Funcionais

## Slide 5
BACKLOG INICIAL PREVISÃO
1 mês: especificação da plataforma (etapa determinante do orçamento e cronograma).
2 meses: identidade, marca e domínio.
3 meses: módulo de gestão de conteúdo.
3 meses: módulo de gestão de usuários.
1 a 6 meses: módulos funcionais (depende da complexidade).

## Slide 6
Realização de Diagnóstico de cursos, pesquisadores e grupos de pesquisa já existentes
  Manter listas atualizadas e buscar novas informações à nível Nacional
    Informações:
      Laboratórios
      Infra estrutura
      Industrias do Setor
      Entidades envolvidas
      Normas e Regulamentos
      Grupos de Discussão da ABNT e principais normas sendo discutidas
      DATEC´s e ITA´s
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4

## Slide 7
Buscar Ministério da Educação (INEP) para levantamento de cursos superiores
  - Cursos ligados a Materia prima, Engenharia e Arquitetura;
  - Vamos ampliar a base da lista para nível nacional?
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4

## Slide 8
Criar um grande “Manual do proprietário” para Manutenção
  Ações:
- Cobrar as empresas participantes dos GT´s para enviarem seu material orientativo, disponibilizado aos clientes sobre as manutenções e particularidades dos sistemas construtivos;
- ABCLS (Associação Brasileira de Construção Leve e Sustentável – Drywall, Stellframe, woodframe) irá compartilhar conosco os materiais técnicos;
- Já estamos em contato com a Luana da comissão organizadora do Congresso de Stellframe e Construção Industrializada;
- Utilizar a experiência do SENAI na criação e oferta de cursos EAD que podem ser entregues junto com o Imóvel ou com as peças estruturais, explicando o processo de manutenção e cuidados.
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4

## Slide 9
4. Desenvolver formação especializada para montadores e sistemistas
  Ações:
  Realizar Benchmark em países mais avançados quanto a formação de “carpinteiros” e montadores;
    Professor Everton que está no Canadá está fazendo levantamento de cursos e treinamentos específicos;
    O pessoal da WoodWorks, EUA, vai nos passar lista de treinamentos disponíveis;
  Entender as principais demandas das construtoras para a mão de obra de canteiro;
  Buscar parceria com instituições de ensino para elaboração dos cursos técnicos;
  - Núcleo da madeira tem parceria para curso de formação
  - SENAI pode realizar TRILHAS de estudo e desenvolvimento de cursos numa lista de empresas esc
  Os principais sistemistas que atuam no Brasil entraram via Nucleo da Madeira em nossos GT´s
    Timbau
    Noah
    CubicSet
    Já iniciamos as conversas sobre capacitação de mão de obra de montagem
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4

## Slide 10
Buscar recursos oriundos de emendas parlamentares para desenvolver centros de formação
  Atualizações:
  O Acesso ao recurso para subsidiar formação e ensino especializado e desenvolver material técnico é mais fácil via secretarias estaduais (SETI)
  Esse tema tem que entrar como sistema de Inovação!
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4

## Slide 11
Parcerias com SENAI
  Ações:
  - Cursos de aperfeiçoamento;
  - Criar parceria para cursos específicos de formação de montadores, sistemistas e carpinteiros.
    - Senai tem autonomia para criação de cursos técnicos, basta darmos a orientação correta.
  - Através do material técnico, compartilhado via plataforma, será possivel criar os conteúdos e materiais para os cursos.
  - Precisamos garantir, via instituições de classe, a participação da iniciativa privada no desenvolvimento e engajamento dos novos cursos.
ATUALIZAÇÕES DOS TRABALHOS – GT 4